ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ»

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

на право привлечения ООО «Агрожилстрой» денежных средств участников долевого строительства

10-этажного жилого дома № 7 (по генплану) с помещениями общественного назначения

в микрорайоне Новосельцы Смоленского района, расположеного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы

Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.smolstrom.ru 27 января 2015 г.

Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.smolstrom.ru

11 августа 2015 г.

Наименование  объекта изложить в следующей редакции:

10-этажный жилой дом № 7 (по генплану) с помещениями общественного назначения

в микрорайоне Новосельцы Смоленского района,  расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы

Пункт 1  главы «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 1. Цель проекта строительства, этапы и срок его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации. | 10-этажный жилой дом № 7 (по генплану) с помещениями общественного назначения в микрорайоне Новосельцы Смоленского района, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы . I очередь строительства – блок-секции №1, №2 : - начало строительства - ноябрь 2014 года, - окончание строительства – июнь 2016 г. II очередь строительства – блок-секции №3, №4, №5: - начало строительства – ноябрь 2015 года, - окончание строительства – март 2017 г. Заключение органов специализированной экспертизы: - положительное заключение государственной экспертизы № 67-1-4-0277-12 от 01 октября 2012 г. Областное Государственное Автономное Учреждение «Управления государственной экспертизы по Смоленской области» - положительное заключение государственной экспертизы № 67-1-1-0194 - 14 от 26 августа 2014 г. Областное Государственное Автономное Учреждение «Управления государственной экспертизы по Смоленской области» |
| --- | --- |

Пункт 4  главы «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и их описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство. | Строящийся 10-ти этажный жилой дом №7 (по генплану) с помещениями общественного назначения в микрорайоне Новосельцы Смоленского района, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы . Конструктивные решения: Стены наружные: а) продольные - из ячеистобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом или без облицовки (в пределах лоджий) б) торцевые – 1-й и 2-й этажи из силикатного кирпича, 3-й - 10-й этажи из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом с уширенным швом 50 мм, заполненным плитами «Пеноплекс». Стены внутренние – 1-й и 2-й этажи из силикатного кирпича, 3-й – 10-й этажи из полнотелого керамического кирпича. Фундаменты – ленточные из сборных ж/б плит по ГОСТ 13580-85 Перекрытия, покрытия из ж/б многопустотных плит. Перегородки из ячеистобетонных блоков толщиной 100мм. Межквартирные перегородки – двойные с зазором 40мм. Крыша - с теплым чердаком и рулонной кровлей. Водосток внутренний. Проектом предусмотрена поквартирная система отопления с установкой индивидуальных газовых котлов. Все квартиры оборудуются водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электроснабжением, телефонной, телевизионной сетями, газоснабжением. |
| --- | --- |

Пункт 6  главы «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | На 1-ом этаже расположены помещения общественного назначения (функциональное назначение – нежилое) общей площадью 507,89 м 2, в том числе: 1 блок секция – 310,82 м 2; 2 блок секция – 197,07 м 2 В цокольном этаже расположены помещения общественного назначения (функциональное назначение - нежилое) общей площадью 332,9 м 2 , в том числе: 1 блок секция – 233,6 м 2 ; 2 блок секция – 99,3 м 2 ; Всего общая площадь помещений общественного назначения (функциональное назначение - нежилое) - 840,79м2 Помещение №1.1 (блок секция №1) – 80,4 м 2 Помещение №1.2 (блок секция №1) – 83,3 м 2 Помещение №1.3 (блок секция №1) – 69,9 м 2 Помещение №1.4 (блок секция №1) – 87,13 м 2 Помещение №1.5 (блок секция №1) – 83,24 м 2 Помещение №1.6 (блок секция №1) – 68,16 м 2 Помещение №1.7 (блок секция №1) – 72,29 м 2 Помещение №2.1 (блок секция №2) – 53,3 м 2 Помещение №2.2 (блок секция №2) – 46 м 2 Помещение №2.3 (блок секция №2)– 96,05 м 2 Помещение №2.4 (блок секция №2) – 101,02 м 2 |
| --- | --- |

Пункт 8  главы «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 10-ти этажного жилого дома №7 (по генплану) с помещениями общественного назначения в микрорайоне Новосельцы Смоленского района, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы: I очередь строительства( блок-секции №1, №2) - июнь 2016 г.; II очередь строительства (блок-секции №3, №4, №5) - март 2017 г. Разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию выдается Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. В приемке многоквартирного дома участвуют: - Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - Управление по технологическому и экологическому надзору по Смоленской области; - Главное управление государственного строительного надзора Смоленской области; -Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области; - Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области; - ТУ «Роспотребнадзор»; - СМУП «Горводоканал»; - ОАО «Смоленскоблгаз»; - ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго»; - МУП «Смоленсктеплосеть»; - Представители заказчика (застройщика); - Эксплуатационная организация; |
| --- | --- |

Директор 		В.В. Косых